毕业设计论文 · 改进与展望落地方案

# 不足与展望逐项改进方案

《基于事件知识图谱与RAG的A股财经信息智能问答系统设计与实现》

覆盖范围：第七章"三、必须如实说明的负结果与未完成部分"全部 10 条不足 ＋ 第七章"四、展望"全部 5 个方向，并整合第 6 章 6.10.4 节的 7 条已知限制与第 1 章 1.3 节声明的文献结构不足。

对应论文：王锦灿_20234225193_基于事件知识图谱与RAG的A股财经信息智能问答系统设计与实现.docx

编制日期：2026-10-10

# 〇、总览：不足清单与优先级矩阵

## 0.1 不足项全景（12 项收敛为 5 个问题簇）

| 编号 | 论文原条目 | 不足摘要 | 所属问题簇 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | 三 · 第四 · 八 | 抽取两口径偏低；全部评测为模型口径、无非模型对照 | A 评测可信度 | P0 |
| L2 | 三 · 第三 | 30 题预实验集与 120 题正式集读数方向相反 | A 评测可信度 | P0 |
| L3 | 三 · 第一 | 增益判定口径（模型评分）与范围（核心 108 题）受限 | A 评测可信度 | P0 |
| L4 | 三 · 第五 | 语料 709 篇 /100 天、非随机抽样，限制结论外推 | B 结论外推 | P1 |
| L5 | 三 · 第二 | 干预实验结论未翻转 —— 正面结论，但适用边界窄 | B 结论外推 | P2 |
| L6 | 三 · 第六 | 事件时间空值 544 个（ 49.5% ），限制时序出题、是 D 组召回下降来源 | C 数据质量 | P0 |
| L7 | 三 · 第七 | 832 节点无股票锚 /813 条边受影响，引入实体分裂与同名合并两类风险 | C 数据质量 | P1 |
| L8 | 三 · 第九 | 实时数据区为演示组件；前端验收无机器可复现记录；性能耗时含派生量 | D 工程与可复现 | P1 |
| L9 | 三 · 第十 · 1.3 节 | 文献库 22 篇结构性不足： KG 方向无嵌入 / 表示学习；顶会顶刊占比低 | E 文献支撑 | P2 |
| L10 | 6.10.4 （第 1~7 条） | 六类失败归因全为代理判据； ① 类不能区分 " 原文没有 / 抽取漏了 " | A 评测可信度 | P1 |
| L11 | 二 ·RQ1 强度限定 | 参照集为模型产物、与抽取器同端点同族，一致不构成独立验证 | A 评测可信度 | P0 |
| L12 | 二 ·H3 未判定 | " 无关证据条数 " （第 4.3 节以人为对照的量）本轮无读数 | A 评测可信度 | P1 |

## 0.2 展望 5 方向的落地优先级

| 编号 | 展望方向 | 解决的不足 | 优先级 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | 扩样本＋扩评审模型覆盖，单次评分做成可复现复评 | L1 L2 L3 L10 L11 | P0 | 无（可直接启动） |
| F2 | 出题主体扩到配置名单之外 | L4 L5 | P1 | 依赖 F4 消歧改进 |
| F3 | 提高抽取质量（命名口径＋本体落地），事件时间非空率作首要目标 | L1 L6 L7 | P0 | 无 |
| F4 | 改进实体消歧与检索排序（消歧率 43.0% ） | L7 L4 | P1 | 无 |
| F5 | 评测口径从模型口径推进到非模型 / 人机结合口径 | L1 L10 L11 L12 | P0 | 依赖 F1 的量表固化 |

# 一、问题簇 A：评测可信度（P0，最高优先级）

根因：全文所有结论都建立在"模型口径"之上——抽取评测用模型参照集、问答评分用跨模型评审、失败归因用代理判据。三条腿互相印证但都缺"人"这个独立锚点，因此任何一条被质疑，结论强度整体受影响。这是最需要优先解决的问题。

## A-1 对应不足 L1：抽取两口径双低（事件 F1 0.0972／关系 F1 0.1202；放宽后 0.4348／0.4439）

不足摘要

严格口径（模型参照集）：事件 F1 仅 0.0972、关系 F1 仅 0.1202。

放宽口径（同段同类型事实）：升到 0.4348、0.4439。

两口径落差极大，说明"命名口径"对读数的影响远大于抽取能力本身，但论文未给出消解口径分歧的方案。

解决思路

口径落差是"事件名自由文本"与"参照集固定写法"对不上造成的，属可工程化收敛的问题，不是抽取模型能力问题。核心是把"自由命名"改为"受控命名"：

- 对事件名引入受控模板（类型＋关键槽位），使抽取输出与参照集在命名空间上对齐；

- 对关系端点施加实体身份约束（端点必须落到已知实体 ID），杜绝端点漂移；

- 任何改进必须两口径同时报告，不得只报宽松的那个（沿用论文既定纪律）。

实施步骤

- 从现有模型参照集中抽取全部事件名写法，归纳出 8 类事件的命名模板（每类 1~3 个模板）。

- 在抽取 Prompt／后处理层加入模板归一化：事件名 → 模板ID + 槽位填充，保留原始名作附注。

- 对关系端点加实体身份校验：端点无法对齐到图谱实体 ID 的边转入"候选待核"区，不入正式边集。

- 用同一测试集重跑抽取，产出严格／放宽两口径对照表（ΔF1、口径缺口率）。

- 设定收敛目标：两口径缺口率（宽－严）从当前约 0.33 收窄到 0.15 以内。

## A-2 对应不足 L2：两轮实验读数方向相反（30 题 vs 120 题）

不足摘要

预实验集 30 题：五组 Complete Evidence Recall@K 完全持平（同为 0.566667），"高于基线"不成立；A 组 Answer Accuracy 1.7333 > C 组 1.7000。

正式集 120 题：核心 108 题上 C 组 0.809524 > A 组 0.715686，三个子集全部成立；C 组 Answer Accuracy 1.8120 > A 组 1.6903。

论文判定"非口径改变，是题集与样本量不同"，两套读数并存不可混引——但未说明如何判定哪一套更可信。

解决思路

方向相反是样本量效应（30 题的分辨力不足以区分两组），处理方式不是二选一，而是用统计显著性把"哪一套更可信"变成可判定量：

- 对 30 题与 120 题两套读数分别做配对显著性检验（如 Wilcoxon 符号秩／bootstrap 置信区间）；

- 报告 30 题的最小可检测效应量（MDE），说明其分辨力不足是预期结果而非异常；

- 把"预实验→正式集"的方向翻转本身写成一条方法论发现（小样本会掩盖图谱增益），提升论文贡献度。

实施步骤

- 导出两轮实验的逐题明细（每题每组的 Complete Evidence Recall@K）。

- 对 A 组 vs C 组做配对检验，输出 p 值、效应量、95% CI。

- 做样本量曲线（n=30/60/90/120 时效应量与 CI 宽度），验证"分辨力随 n 提升"的假设。

- 在论文第 6.7.6 节补一段"两轮方向相反的解释"，给出统计口径的判据。

- 结论表述改为"正式集成立（模型口径，核心 108 题）；预实验集不成立系分辨力不足"，并附检验证据。

## A-3 对应不足 L10：六类失败归因全为代理判据（6.10.4 第 1~7 条）

不足摘要

6.10.4 明确：六类判据均为代理判据，本文没有非模型判定这一步。

①类不能区分"原文没有"与"抽取漏了"；②类只覆盖"种子解析失败"（实测 6 题）；⑥类只覆盖"图谱侧入集 0 块"。

⑤类分档与理由全由模型给出。

解决思路

代理判据本身合理（成本可控），问题在于缺少一次人工抽检作为锚点来校准代理判据的可靠性。做法是"小样本人工抽检 → 估计代理判据的准确率 → 给代理读数加置信边界"：

- 从六类归因中各抽 20~30 条，人工逐条复核，计算"代理判据命中率"；

- 对命中率低的类别，修正判据定义或降级其结论强度；

- 对①类补充"原文是否含同类事件"的可判定子集（从原文词典匹配自动生成候选，人工确认）。

实施步骤

- 编写抽检工具：从失败案例集中分层抽样（每类 20 条）导出为复核表。

- 人工复核（约 120~180 条），记录"判据 vs 人工"的一致／不一致。

- 产出代理判据校准表（每类的命中率、Kappa 一致性系数）。

- 对命中率 < 70% 的类别，在论文中明确标注"该类别结论强度降级"。

- 把校准后的代理读数以"估计值 ± 不确定区间"的形式重写 6.10 节。

## A-4 对应不足 L11：参照集与抽取器同端点同族，不构成独立验证

不足摘要

模型参照集由同端点同族模型生成，与抽取器"一致不构成独立验证"；参照集非金标准、未逐条复核。

解决思路

独立性只能靠换模型/换来源获得：

- 参照集跨厂商重建：用第二家模型独立生成参照集，比较两份参照集的不一致率；

- 对不一致条目人工裁定，形成小规模金标准子集（如 100 条），用金标准子集校准两份模型参照集。

实施步骤

- 用第二家厂商模型对同一批文本跑抽取，生成参照集 v2。

- 计算参照集 v1 vs v2 的条目级不一致率。

- 对不一致条目人工裁定，形成 100 条金标准子集。

- 用金标准子集评估两份参照集的精度，取更优者作为主参照集。

- 在 RQ1 强度限定段落补写"参照集独立性"说明与校准结论。

## A-5 对应不足 L12：H3"无关证据条数"指标无读数

不足摘要

H3 中"无关证据条数"（第 4.3 节定义）需以人为对照物，本轮无该读数，故 H3 不判定。

解决思路

该量的定义需要"人判定哪些证据无关"。可用人机结合口径替代纯人工：先由模型标出候选无关证据，再人工抽检确认，形成"模型标注＋人工抽检"的复合读数。

实施步骤

- 明确"无关证据"的操作性定义（不支撑答案且不含关键实体的证据块）。

- 由模型对 C 组／D 组证据集合逐题标出候选无关块。

- 抽取 25% 的人工复核，计算标注准确率。

- 产出"无关证据条数 C 组 vs D 组"的复合读数，补全 H3 判定。

- 在论文第 4.3 节与第 7 章 H3 部分同步更新。

## A-6 对应不足 L3：增益判定的口径与范围受限

不足摘要

6.8 节的合取判定只在"模型评分口径"下、只用"核心 108 题"口径成立；压力子集 12 题只作附加观察、不并入总体平均。

未通过答案侧冻结门禁的 18 题次按"未通过"处理、不计入任何指标——分母修正方向正确，但样本损失的系统性未分析。

判定口径与范围的任何扩大均缺证据。

解决思路

把"受限的成立"升级为"分级成立"：口径上补口径敏感性（模型口径 vs 人机结合口径）；范围上补全 120 题口径（含压力子集单独报告）与逐子集稳定性；同时把 18 题次未通过从黑箱变为可解释量。

实施步骤

- 导出 18 题次未通过明细，按子集／组别／失败原因三个维度做分布分析。

- 对压力子集 12 题单独产出完整读数（不改分母口径，只补报告）。

- 用全 120 题口径重算三个子集判定，与核心 108 题口径并列报告，检验方向一致性。

- 待复评（F1）与人机口径（F5）完成后，用双口径复算 6.8 节判定，报告口径敏感性。

- 论文 6.8 节改写为"分级判定"：核心结论（核心 108 题＋模型口径）＋扩展观察（120 题＋人机口径）。

## A-7 对应展望 F1：把单次评分做成可复现复评（P0）

不足摘要（展望原文）

正式集评分每条只由一个评审模型评一次、副评审模型只覆盖 20% 样本，主评审模型因端点拒收温度 0 而带采样随机性。

解决思路

把"一次性读数"升级为"可复现量"，关键三条：固定量表＋固定 Prompt 版本、同批答案重复运行、评审覆盖提到全样本。

实施步骤

- 固化量表：把 0/1/2 分评分量表与 Prompt 版本写入版本控制（量表 v1.0、prompt hash）。

- 消除采样随机性：换用支持 temperature=0 的端点，或不支持时改为 N 次重复取众数/中位数。

- 全样本双评审：副评审模型覆盖从 20% 提到 100%，报告主副评审的一致率（Cohen's Kappa）。

- 重复运行：同批 582 条答案重复评分 3 次，报告三次读数差异（应接近 0）。

- 产出可复现报告：写入 正式问答评分报告 增补节，含量表版本、prompt hash、三次读数、一致性系数。

## A-8 对应展望 F5：从模型口径推进到非模型/人机结合口径（P0）

不足摘要（展望原文）

抽取评测与问答评分都不是非模型口径，两种口径下都没有以人为对照物的读数。

解决思路

分两步走：先做人机结合口径（模型初评＋人工抽检校准），再做小规模纯人工金标准（用于校准模型口径）。

实施步骤

- 设计非模型抽检协议：抽取评测抽 100 条、问答评分抽 60 题，由人工独立打分。

- 计算人工 vs 模型的一致率，量化"模型口径的偏差方向与幅度"。

- 用人工金标准子集反推模型口径的校准系数，对全量模型读数加置信区间。

- 把"模型口径与人工口径的差异"作为独立分析对象写入论文（这是提升贡献度的一条）。

- 若资源不足，至少完成 30 题的纯人工评分，作为最小可信锚点。

# 二、问题簇 B：结论外推能力（P0/P1）

根因：语料 709 篇、时间仅 100 天、公司与行业按事件类型定向补样（非随机抽样），导致结论只能写"本数据集＋本配置成立"，无法外推。这与"评测可信度"不同——前者是"读数可不可信"，这里是"结论能走多远"。

## B-1 对应不足 L4：语料规模与抽样方式限制结论外推

不足摘要

语料 709 篇文档、时间覆盖 100 天（2026-06-17 至 2026-09-25）。

公司与行业非随机抽样，而是按事件类型优先定向补样。

结论只适用于"本数据集＋本实验配置"，不能外推为一般性结论。

解决思路

外推能力靠扩语料＋改抽样＋跨时段复测三步提升。重点不是把语料堆到多大，而是让抽样机制可辩护：

- 时间跨度从 100 天扩到 ≥ 1 年，覆盖不同市场周期（含财报季、政策密集期）；

- 公司抽样改为分层随机（按行业分层，层内随机），并报告抽样框；

- 增加留出期复测：用新时段语料重跑，检验结论是否稳定。

实施步骤

- 扩采集：时间窗口扩到 2025-09 至 2026-09，目标语料 ≥ 2500 篇。

- 重设抽样：定义行业分层（如申万一级），层内随机抽公司，报告抽样框与样本量。

- 划分"训练期／留出期"，留出期不参与任何调参。

- 在留出期上重跑 6 组实验，比较核心指标与正式集读数的一致性。

- 论文表述升级为"在本数据集与留出期上均成立"，并附抽样方法学说明。

## B-2 对应展望 F2：出题主体扩到配置名单之外（P1）

不足摘要（展望原文）

干预实验的解释是"图谱的增量部分与题目所处的主体集合不相交"，题目改以名单外主体为中心时结论可能不同。

解决思路

这是对 B-1 的针对性验证：直接构造"名单外主体"题集，看图谱增益是否仍成立。若成立，外推能力显著增强；若不成立，则明确边界（图谱增益依赖"主体已被图谱覆盖"）。

实施步骤

- 从图谱覆盖主体与未覆盖主体中各抽 50 个，构造两组对照题集。

- 用同一套实验配置重跑，比较两组图谱增益（ΔCE-Recall）。

- 报告"主语覆盖度"作为调节变量的分析结果。

- 论文改写为"图谱增益的边界条件：题目主体需落入图谱覆盖集合"。

- 若差异显著，将"主体覆盖度"纳入系统设计（如实测覆盖率并给出提示）。

## B-3 对应不足 L5：干预实验结论未翻转（P2，正面结论）

不足摘要

干预实验把"含两个以上公司参与方的事件"由 16 个加厚到 286 个（约 18 倍），方法组最终证据集合加厚前后逐题相同（30/30），结论未翻转。适用边界是以配置公司为主体的题目。

解决思路

这是正面结论（稳健性好），优先级最低，不需"修复"，只需扩边界验证：把加厚实验从"公司参与方"扩到"事件类型"与"时间密集度"两个维度。

实施步骤

- 复用干预实验框架，增加"事件类型加厚"（人为提升某类事件密度）与"时间加厚"两个变体。

- 观察两类加厚下结论是否仍不翻转。

- 产出"结论稳健性矩阵"（3 个干预维度 × 2 个指标）。

- 写入论文作为正面证据，强化"结论稳健性"这一贡献点。

# 三、问题簇 C：数据质量（P0/P1）

根因：图谱构建阶段的两处数据缺陷——事件时间大量缺失（近半）＋实体入图策略放宽引入分裂与合并风险。这两条直接污染时序类实验（D 组）与实体关联质量。

## C-1 对应不足 L6 + 展望 F3 后半：事件时间空值占 49.5%

不足摘要

图谱侧事件时间空值 544 个（占比约 49.5%），限制时序型题目出题量，是 D 组召回下降的直接来源。

空值按既定策略在时间过滤中一并剔除（"无法判定是否落在窗口内的成员不得视为通过过滤"）。

解决思路

空值率高是"时序能力"的最大瓶颈。降空值有两条路：

- 从文本补时间：事件描述中常隐含时间（"近日""三季度""上周"），用规则＋模型从上下文补全；

- 从元数据继承：事件的来源文档有发布时间，对无显式时间的事件用文档发布时间兜底（标注为"推断时间"以区别于"显式时间"）。

实施步骤

- 分层统计空值来源：显式缺失／抽取失败／表述相对时间 各占多少。

- 补充时间抽取规则：相对时间表达式（"最近""本月""财年 Q3"）→ 绝对日期映射表。

- 引入文档发布时间兜底，写入时限字段标记 time_source: explicit|inferred|metadata。

- 目标：把空值率从 49.5% 降到 < 20%；显式时间占比提升到 > 60%。

- 重跑 D 组实验，检验时间过滤的收益是否由负转正。

- 论文第 5 章与第 6 章同步更新空值率读数与 D 组结论。

## C-2 对应不足 L7 + 展望 F4：实体入图策略放宽（832 节点无锚、813 条边受影响）

不足摘要

832 个节点没有股票代码锚、813 条边至少一端是这类节点。

引入"同一实体不同书写面分裂"（假分裂）与"不同主体同名合并"（假合并）两类风险。

公司提及消歧率仅 43.0%（785/1825），另一交付口径 41.4%（755/1825）。

解决思路

放宽入图策略是"召回 vs 精度"的权衡。当前偏召回（引入风险），需要补"精度侧"的度量与改进：

- 量化两类风险：构造"假分裂／假合并"的抽检集，给出当前错误率（论文目前只声明风险、未给读数）；

- 改进消歧：确定性规则（股票代码锚）＋概率式链接结合——有锚走规则，无锚走相似度＋上下文消歧；

- 消歧率提升不是目的：沿用论文纪律，改进必须同时报告两类风险的变化。

实施步骤

- 从无锚节点中抽 200 个，人工判定其真实实体，统计假分裂率。

- 从同名合并节点中抽 100 组，统计假合并率。

- 设计混合消歧：股票代码锚 → 确定性匹配；无锚 → 别称表＋上下文相似度＋行业约束。

- 重跑消歧，报告消歧率（目标 > 65%）＋ 假分裂率 ＋ 假合并率 三项联动变化。

- 论文第 5.3／5.4 节更新为"含两类风险读数的代价说明"。

- 消歧改进结果反哺 B-2（名单外主体题集），形成闭环。

## C-3 对应展望 F3 前半：提高抽取质量（命名口径＋本体落地）

不足摘要（展望原文）

命名口径上可对事件名引入受控模板、对关系端点施加实体身份约束；本体落地上补齐未落地的属性列；事件时间非空率作首要目标。

解决思路

与 A-1（命名口径）同源，此处补充本体落地这一支：RQ1 指出"图谱导出物 schema 有 7 列恒为空串"，需补齐或明确撤销。

实施步骤

- 列出 7 个恒空列清单，逐个判定"应补齐"还是"应撤销"（沿用论文既定的"撤销即注明"纪律）。

- 可补齐的列（如有来源的实体属性）补入抽取流程。

- 明确撤销的列保留空槽但注明"该交付要求已正式撤销"。

- 事件时间非空率作为 F3 的首要验收指标（见 C-1）。

- 两口径同时报告抽取改进效果（严格／放宽 ΔF1）。

# 四、问题簇 D：工程与可复现性（P1）

根因：系统层面的三处"未机器化"——实时区是演示组件、前端验收靠目视、性能耗时含派生量。不影响核心结论，但影响"可复现"这一工程价值主张。

## D-1 对应不足 L8：三处工程限制

不足摘要

- "实时数据区"是演示增强组件，不进实验组、不进证据链、不计指标，本文未接实时行情；

- 前端验收采用"接口级冒烟＋目视检查"，界面行为无机器可复现记录；

- 性能测试的"其余部分"耗时是派生量、非纯检索分段。

解决思路

三条各自闭环，目标是把"人工描述"升级为"机器证据"：

- 实时区：明确标注并隔离（代码层加 feature flag），论文与系统双处声明其为演示件；

- 前端验收：引入端到端自动化测试（如 Playwright），把关键界面流程变成可复现脚本；

- 性能分段：埋点拆分"检索／图谱扩展／生成／网络"四段，替换派生量。

实施步骤

- 实时区加 DEMO_ONLY feature flag，默认关闭时不影响任何实验路径。

- 建 5 条端到端用例（提问→答案→证据显示→图谱查看→历史记录），落地为自动化脚本。

- 在问答链路埋 4 个计时点，输出纯检索耗时的独立读数。

- 重跑性能测试，报告分段耗时（均值／P95）。

- 论文第 6 章系统指标节更新为"含 E2E 用例 5/5 通过 ＋ 四段耗时表"。

# 五、问题簇 E：文献支撑（P2）

## E-1 对应不足 L9：文献库结构性不足

不足摘要

22 篇精选文献库：英文奠基 6 篇＋国内进展 16 篇；顶会/顶刊占比 4/22＝18.2%（英文口径 3/22＝13.6%）。

ACL/NAACL/AAAI/IJCAI/SIGIR 五个会议命中数均为 0。

金融 NLP 方向 4 篇、顶会顶刊 0 篇，是最薄弱一条线。

知识图谱方向 8 篇均为"图谱构建与抽取"线，不含知识图谱嵌入与表示学习（TransE、RotatE 类）。

解决思路

文献不足属于"支撑面窄"，但论文已明确"不把嵌入学习方法作为文献依据"——这是有意的取舍而非疏漏。处理方式分两步：

- 维持主结论的文献纪律（不新增库外文献，保证与开题报告逐条一致）；

- 针对薄弱线补强：在"展望"部分明确指向嵌入/表示学习方向的后续可能性，把这条不足转化为"未来工作接口"。

实施步骤

- 维持 22 篇文献库不变（与开题一致是硬约束）。

- 在第 7 章展望中增加一句"后续可引入知识图谱嵌入与表示学习（TransE/RotatE 类）以增强图谱侧语义匹配"作为明确接口。

- 若学校允许全文增补文献（需确认模板要求），另建"扩展文献库"独立附录，不混入正文 22 篇。

- 顶会占比等读数照录不洗（沿用论文既定口径纪律）。

# 六、整合处理与实施路线图

## 6.1 关联关系（哪些不足应合并处理）

关联主线（箭头表示支撑／反哺方向）

- A 簇（评测可信度，P0 根）：L1、L2、L3、L10、L11、L12 —— 是全部结论的可信度根基；通过 F1＋F5 共用的"版本化量表＋Prompt hash＋人工抽检"基建一次加固，其读数强度直接决定 B、C 两簇结论的可辩护程度。

- C 簇（数据质量）→ B 簇（结论外推）：L6、L7 经 F3／F4 改进后，反哺"名单外主体题集"（F2）与 D 组重跑，同时提升 B 簇（L4、L5）的证据面。

- 命名口径线：L1 ＋ F3 前半 —— 受控模板＋端点约束，一次改动同时改善抽取两口径与 RQ1 强度。

- 独立收尾：D 簇（L8，工程可复现）与 E 簇（L9，文献支撑）相对独立，按 P1／P2 收尾即可。

三条关键整合线

| 整合线 | 关联不足 | 统一处理方式 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 评测基建 | A 簇全部（ L1 L2 L3 L10 L11 L12 ）＋ F1 F5 | 建一套 " 版本化量表＋ Prompt hash ＋人工抽检协议 " ，同时服务抽取评测、问答评分、失败归因校准 | P0 |
| ② 数据质量闭环 | L6 L7 ＋ F3 F4 ＋ F2 | 先降时间空值（ C-1 ）与改消歧（ C-2 ），再用改进后数据重跑 D 组与 " 名单外主体题集 " （ B-2 ），形成闭环 | P0→P1 |
| ③ 命名口径 | L1 ＋ F3 前半 | 受控模板＋端点约束，一次改动同时改善抽取两口径与 RQ1 强度 | P0 |

## 6.2 分阶段实施路线图

| 阶段 | 目标 | 覆盖不足 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1（最高优先） | 评测基建＋命名口径 | A-1~A-8 、 F1 、 F5 、 C-3 | 量表 v1.0 固化；复评 3 次读数差异 < 5% ；人工抽检 100 条落地；两口径缺口率 < 0.15 |
| S2 | 数据质量闭环 | C-1 、 C-2 、 F3 、 F4 | 时间空值率 < 20% ；消歧率 > 65% ；假分裂 / 假合并率有读数； D 组重跑完成 |
| S3 | 外推验证 | B-1 、 B-2 、 B-3 、 F2 | 语料 ≥ 2500 篇；含留出期复测；名单外主体题集结果产出 |
| S4（最低优先） | 工程与文献 | D-1 、 E-1 | 前端 E2E 5/5 ；性能四段耗时表；展望补嵌入方向接口 |

## 6.3 优先级总表（按"投入产出比"排序）

| 排序 | 事项 | 优先级 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评测基建（量表＋ Prompt hash ＋人工抽检） | P0 | 一次性投入，同时加固 5 条不足 |
| 2 | 命名口径受控模板 | P0 | 改动小、直接提升抽取两口径 |
| 3 | 事件时间空值治理 | P0 | 直接决定时序类结论能否立住 |
| 4 | 可复现复评（ F1 ） | P0 | 决定全书结论强度 |
| 5 | 非模型 / 人机口径（ F5 ） | P0 | 补上唯一的独立锚点 |
| 6 | 消歧改进＋两类风险读数 | P1 | 数据质量第二支，且反哺外推验证 |
| 7 | 语料扩充＋分层抽样 | P1 | 提升外推能力，但采集成本高 |
| 8 | 名单外主体题集 | P1 | 针对性强，验证图谱增益边界 |
| 9 | 工程三限制闭环 | P1 | 提升可复现性，不影响核心结论 |
| 10 | 干预实验扩边界 | P2 | 正面结论，锦上添花 |
| 11 | 文献补强 | P2 | 有意的取舍，转化为展望接口 |

# 七、逐项对策一览表（查漏用）

| 不足 | 论文原条目 | 对策标题 | 对应章节 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | 三 · 第四 · 八 | 受控模板＋端点约束，两口径同时报告 | A-1 | P0 |
| L2 | 三 · 第三 | 配对显著性检验＋样本量曲线 | A-2 | P0 |
| L3 | 三 · 第一 | 判定口径与范围分级扩展（ 108/120 题＋双口径敏感性） | A-6 | P0 |
| L4 | 三 · 第五 | 语料扩至 ≥2500 篇＋分层随机抽样＋留出期复测 | B-1 | P1 |
| L5 | 三 · 第二 | 干预实验扩到事件类型 / 时间维度 | B-3 | P2 |
| L6 | 三 · 第六 | 相对时间补全＋文档时间兜底 | C-1 | P0 |
| L7 | 三 · 第七 | 混合消歧＋假分裂 / 假合并双读数 | C-2 | P1 |
| L8 | 三 · 第九 | feature flag ＋ E2E 自动化＋性能四段埋点 | D-1 | P1 |
| L9 | 三 · 第十 · 1.3 节 | 维持 22 篇纪律＋展望补嵌入方向接口 | E-1 | P2 |
| L10 | 6.10.4 （ 1~7 ） | 人工抽检校准六类代理判据 | A-3 | P1 |
| L11 | 二 ·RQ1 强度限定 | 跨厂商重建参照集＋ 100 条金标准子集 | A-4 | P0 |
| L12 | 二 ·H3 未判定 | 人机结合口径补 " 无关证据条数 " 读数 | A-5 | P1 |
| F1 | 四 · 第一 | 量表 /prompt 固化＋全样本双评审＋重复运行 | A-7 | P0 |
| F2 | 四 · 第二 | 名单内外主体对照题集 | B-2 | P1 |
| F3 | 四 · 第三 | 命名口径＋本体落地＋时间非空率 | C-3/C-1 | P0 |
| F4 | 四 · 第四 | 混合消歧＋排序策略比较（超 E 组下限） | C-2 | P1 |
| F5 | 四 · 第五 | 人机结合口径 → 纯人工金标准锚点 | A-8 | P0 |

说明：本表 12 条不足 ＋ 5 条展望 = 17 项，与论文第七章"三、负结果与未完成部分"（10 条）＋"四、展望"（5 条）＋ 6.10.4 已知限制（7 条收敛为 L10）＋ 1.3 节文献不足（已并入 L9）＋ RQ1／H3 两项强度限定（L11／L12）完全对应，无遗漏。